Zał. nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie zadania pn.:

Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

- Zamówienie obejmuje wycinkę 465 szt. drzew. Każde z planowanych drzew do usunięcia jest zaznaczone farbą, ponumerowane i ujęte w wykazie drzew do wycinki stanowiącym załącznik nr 1.

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamówieniem obejmuje wykonanie:

- Etap I – wycinka drzew - do 28.02.2020 r.

- Etap II – opracowanie i wykonanie dokumentacji powykonawczej - do 09.03.2020 r.

- Zakres ilościowy usługi jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego w celu obliczenia ceny oferty i może ulec zmniejszeniu o nie więcej niż 20%. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia, które zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych prac oraz ich cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym, jak i roszczeń o odszkodowanie lub innych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia ilości usług w zakresie większym niż określony w pkt. 1, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie całości przedmiotu umowy w czasie jej trwania.

- Drewno z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie po jego wykupieniu od Zamawiającego – ceny drewna ustalone zgodnie z § 4 Załącznika do Uchwały Nr 348/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 października 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wycinki drzew i gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych (skan Uchwały w załączeniu).

- Szacunkowa ilość pozyskanego drewna to 465 szt. / ok. 1 005,19 m3, w tym:

- Drewno opałowe liściaste twarde: 316,67 m3

- Drewno opałowe liściaste miękkie: 683,89 m3

- Drewno opałowe iglaste: 4,63 m3

Wykonawca wycina wszystkie drzewa na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP w Kętrzynie (bez możliwości podziału na części) na własny koszt i odbiera własnym transportem (z własnym załadunkiem) z miejsca pozyskania. Lokalizację drzew, średnicę pnia i gatunek drzew, termin wycięcia określa załącznik nr 1.

Podana w pkt. 5 ilość m3 drewna jest wartością szacunkową. Zgodnie z § 4 ust. 7 wyżej wskazanego Regulaminu w sytuacjach nadzwyczajnych, zgłoszonych przez podmiot realizujący wycinkę, tzn. po ścięciu drzewa, jeżeli okaże się, że miąższość ściętego drzewa w odniesieniu do obliczonej miąższości drzewa stojącego znacznie się różni (pusty pień w swoim rdzeniu etc.), dopuszcza się korektę poprzez ponowne brakowanie i przyjęcie wyniku drugiego pomiaru jako decydującego do oszacowania wartości ściętego drzewa. Brakowanie przeprowadza ZDP w Kętrzynie. Ustalenie terminu wykonania pomiaru odbywać się będzie telefonicznie, na zgłoszenie potrzeby Wykonawcy, nie później niż w przeciągu dwóch dni od otrzymania telefonicznego zgłoszenia od Wykonawcy.

Każdy oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność i ryzyko dokonać oględzin przedmiotu zamówienia w celu przygotowania swojej oferty przetargowej.

- 77.21.14.00-6 – Usługi wycinania drzew,

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

Szczegółowy zakres usług obejmuje:

Wycinkę drzew: oznakowanie miejsca usługi, wycięcie drzewa 10 cm poniżej prawidłowo uformowanego pobocza z uzupełnieniem ubytku gruntem, wywóz drewna, uprzątnięcie miejsca wykonywania usług.

- TERMINY KOŃCOWY  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do dnia 09.03.2020 r.

- WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE

- Wykonawca dokona profesjonalnego oznakowania miejsca wykonywania usługi zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

- Przed rozpoczęciem usługi szczegółową lokalizację drzew należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego.

- Określenie „wycinka drzewa 10 cm poniżej prawidłowo uformowanego pobocza” oznacza wycinkę łącznie z sfrezowaniem pnia.

- W przypadku, gdy w trakcie wykonywania usługi cena drewna ulegnie zmianie, od dnia wprowadzenia nowych cen Wykonawca odkupi drewno w cenie obowiązującej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

- Wykonawca musi dysponować osobą uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia, posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub biologii lub leśnictwa.

Do zadań tej osoby będzie należało:

- nadzór nad wycinką drzew ujętych w planie wyrębu,

- w przypadku stwierdzenia występowania owadów prawem chronionych w drzewach przeznaczonych do wycinki – podjąć działania prowadzące do minimalizacji strat 
w larwach bądź w osobnikach dorosłych,

- powiadomienie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i przygotowanie w jego imieniu wniosku o wykonanie czynności zabronionych w stosunku do zwierząt objętych ochroną prawną.

- Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym zgodnym 
z przepisami BHP. Zamawiający nie wyznacza odległości i miejsca wywozu. Parametry te ustała Wykonawca indywidualnie. Wywóz drewna z miejsca wykonywania usług nastąpi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.

- Wykonawca będzie niezwłocznie i na bieżąco sprzątał miejsce wykonywania usługi poprzez zebranie, wywiezienie. utylizację wiórów, trocin i połamanych gałęzi.

- SPRZĘT DO WYCINKI

Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować:

- Piły mechaniczne – piła powinna być wyposażona w sprawne elementy ochrony przed urazami, takimi jak hamulec piły łańcuchowej, wychwytnik łańcucha, blokada dźwigni gazu. Operator powinien mieć ukończony kurs obsługi pilarki, przeszkolenie na stanowisku roboczym, ważne badania lekarskie oraz być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej/kask, ochronniki słuchu, osłona twarzy, rękawice, odpowiednią odzież i obuwie ochronne.

- Ciągniki, ładowarki, samochody ciężarowe – kierowcy ciągników, ładowarek, samochodów ciężarowych bądź innych maszyn do załadunku i transportu drewna, powinni posiadać pozwolenie na prowadzenie pojazdów drogowych zgodnie z właściwymi przepisami 
i pracować sprawnym technicznie sprzętem.

- Podnośnik hydrauliczny – operator powinien posiadać odpowiednie uprawnienia pracując sprawnym technicznie sprzętem oraz być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej.

- Drobny sprzęt mechaniczny i ręczny – narzędzia stosowane podczas wycinki drzew, jak np.: siekiery, kliny żelazne lub z drewna twardego, widełki do obalania ścinanych drzew, liny, powinny być utrzymane w stanie należytej sprawności. Pracownicy wykonujący czynności pomocnicze powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej (kaski), odzież ochronną (ubrania, rękawice, obuwie, itp.), a także kamizelki odblaskowe.

- Specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni – operator maszyny frezującej pni powinien posiadać odpowiednie wyszkolenie do pracy frezarką (karczownikiem) oraz zwracać szczególną uwagę na potencjalne zagrożenie dla otoczenia (w tym ruchu drogowego) ze strony wyrzucanych przez maszynę odłamków pni, korzeni oraz kamieni.

- Specjalne maszyny przeznaczone do rozdrabniania drzew i krzaków (tzw. rębak) – sprzęt powinien być sprawny technicznie, a operator powinien być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej.

- TRANSPORT

Transport sprzętu do prac związanych z wycinką powinien odbywać się środkami transportowymi przystosowanymi do ich przewozu, nie powodującymi zagrożenia dla odbywającego się ruchu. Przewożenie sprzętu drobnego wraz z brygadą roboczą powinno się odbywać przy zastosowaniu wszelkich środków ostrożności z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa dla ludzi. Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym zgodnym z przepisami BHP. Zamawiający nie wyznacza odległości i miejsca wywozu. Parametry te ustala Wykonawca indywidualnie. Wywóz drewna z miejsca wykonywania usługi nastąpi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.

- WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY I PERSONELOWI WYKONAWCY

Wykonawca obowiązany jest zatrudnić na umowę o pracę osoby, które wykonują czynności 
w zakresie realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- czynności przygotowawcze i oznakowanie miejsca wykonywania usługi,

- wycinka drzew,

- wycinka drzew zasiedlonych przez gatunki chronione,

- sprzątanie pasa drogowego z konarów i gałęzi,

- frezowanie karp istniejących,

- uprzątnięcie miejsca wykonywania usługi, wywóz i utylizacja odpadów.

- ZADANIA WYKONAWCY

Do zadań Wykonawcy należeć będzie wykonanie prac związanych z wycinką drzew rosnących
w pasie drogowym dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Kętrzynie, na podstawie planu wycinki, zorganizowanie placu(ów) składowego(ych) oraz opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót, oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego i utrzymywanie jej przez okres prowadzenia robót, a po zakończonych pracach przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu drogowego. Roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

Drewno uzyskane w wyniku wycinki podlega obmierzeniu na zasadach szczegółowo opisanych 
w Załączniku do Uchwały nr 348/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 października 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wycinki drzew i gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych.

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu sprawozdania z dokonanej wycinki:

- Częściowe w 3 egz. oraz na nośniku CD – do 7 stycznia 2020r. z wycinki drzew za poprzedni rok,

- Końcowe w 3 egz. oraz na nośniku CD – po zakończonej wycince drzew do protokołu końcowego odbioru robót wraz ze sprawozdaniem powykonawczym.

Sprawozdanie cząstkowe i końcowe powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

- Termin, liczbę, objętość w m3 i lokalizację wyciętych drzew – według wzoru stanowiącego załącznika nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia.

- Dokumentację fotograficzną.

- Mapę składającą się z 9 arkuszy, przedstawiających lokalizację wyciętych drzew (załącznik nr 5).

- CENA JEDNOSTKI OBIAROWEJ

Cena wykonania usługi wycinki drzew obejmuje:

- Wszelkie koszty wynikające z wymagań umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia na podstawie własnych kalkulacji i szacunków,

- Czas niezbędny na wycinkę z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, tj. średniej temperatury otoczenia występującej w okresie grudzień – luty, w stosunku do gatunków chronionych zasiedlających drzewa przewidziane do wycinki, a także istniejącej infrastruktury technicznej na terenie wycinki (m.in. napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne, ogrodzenia, budynki itp.), a w przypadku jakichkolwiek pominięć nie będzie uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń, bowiem wszelkie ryzyka z tym związane winien ująć w złożonej ofercie.

Załączniki:

- Wykaz drzew do wycinki.

- Uchwała Nr 348/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 października 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wycinki drzew przydrożnych.

- Decyzja nr 7/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie z dnia 05.11.2019r. w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych.

- Wzór tabel do sprawozdania.

- Mapa.

Kętrzyn, 31.10.2019 r.

Sporządził: Jakub Milewicz

Termin wycinki skorygowała w uzgodnieniu z Dyr. ZDP w Kętrzynie

w dniu 27.11.2019r. – I.D.)