SO.272.19.2012

załącznik nr 7 do Instrukcji

Wzór umowy

Umowa zawarta w dniu ..................2012 r. w Kętrzynie  pomiędzy:

Powiatem Kętrzyńskim z siedzibą 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1.

NIP: 742-18-42-131, REGON: 510742451.

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Tadeusz Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński

- Zbigniew Nowak - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Kulickiej

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………….……………………. 
z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………….……., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
Nr ……………………… z kapitałem zakładowym ……………. zł,

NIP …………………

reprezentowaną przez:

- ……………………………………		–  …………………………….….

- …………………………………….		–  ……………………………..….

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.272.19.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) , Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

Termomodernizacja i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego                    w Kętrzynie w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – część I

§ 2

  - Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:

A. CZĘŚĆ STARA

- Usunięcie gruzu ceglanego w ilości ok. 3,0m3 i docieplenie stropodachu poprzez ułożenie luzem  na stropie ok. 342.241m2:

-  folii paraizolacyjnej,

- warstwy wełny mineralnej grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła

- Wykonanie na stropodachu (nad izolacją z wełny mineralnej) drewnianej kładki komunikacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 0,50m z desek sosnowych kl. II gr. min. 32 mm ułożony na kantówkach drewnianych 14x14cm w poprzek podestu co 1,0m - łączna długość kładki min. 40,0m;

- Montaż płatwi o przekroju 16x17cm dł. ok. 460,0cm w przestrzeni strychowej i skręcenie jej śrubami o śr. min. 18 mm do istniejącej płatwi,

- Wymiana słupa drewnianego na nowy (przy kominie) o przekroju 17x18 cm i dł. ok. 320,0cm;

- Wymiana drzwi zewnętrznych: jednoskrzydłowych (109x186cm) i dwuskrzydłowych (115x238) na nowe drewniane, stanowiące wierną rekonstrukcję drzwi istniejących. Zachować należy podziały kompozycyjne, szerokość profili, proporcje poszczególnych elementów składowych stolarki, kolorystykę – szt. 2

B. CZĘŚĆ NOWA

- Oczyszczenie stropodachu i  docieplenie poprzez ułożenie luzem  na stropie ok. 288.216m2:

- folii paraizolacyjnej,

- warstwy wełny mineralnej grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła

- Wzmocnienie stropu Kleina w pomieszczeniach piwnicy nr 011, 012 i 013 poprzez montaż belki dwuteowej 180mm/297 cm (oparcie belki na murze min. 6 cm) – szt. 3 na przemurowanych do ścian wewnętrznych słupach z cegły ceramicznej pełnej o wymiarach ok. 25,0x25,0cm - sztuk 6,

- Dostawa i montaż w otworze o wymiarach 158x215 cm  (pomieszczenie 1/14) rolety drzwiowej wewnętrznej antywłamaniowej z silnikiem elektrycznym, wykonanej z aluminium i zwijanej do kasety aluminiowej wraz z robotami towarzyszącymi:

- częściowe zamurowanie bloczkami z gazobetonu ściany

- wykonaniu obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi w kolorze białym,

- uzupełnienie tynków wewnętrznych cem. – wap. wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną                  w kolorze jasnym na całej powierzchni ściany z nowowmontowaną roletą drzwiową wewnętrzną

- Demontaż okna w piwnicy o wymiarach 50x65 wraz z:

- zamurowaniem bloczkami z gazobetonu powstałego otworu okiennego,

- wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. w miejscu zamurowanego otworu okiennego wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorze jasnym.

- zaizolowaniem ściany od zewnątrz emulsją asfaltowo-bitumiczną,

- rozbiórka i zasypanie pospółką studni przyokiennej o wymiarach 54x115cm i głębokości ok. 90,0cm,

- wyrównanie i uzupełnienia nawierzchni kostką betonową gr. 6cm o wyglądzie i kolorze zbliżonym do istniejącej, ułożonej na warstwie cementowo - piaskowej o gr. 3 cm.

e) Naprawa studni przyokiennych, poprzez:

- całkowity demontaż istniejących studni okiennych (warstwy betonowego zadaszenia studni, muru z cegły ceramicznej);

- zaizolowaniem odkrytej ściany zewnętrznej emulsją asfaltowo-bitumiczną

- wykonanie nowych studni doświetlających pomieszczenie  piwniczne sztuk 12 - jako gotowe elementy  wykonane z żywicy poliestrowej wzmocnione włóknem szklanym, zabezpieczone rusztem kratowym max 30/30 ze stali ocynkowanej i otworem odpływowym w dnie. Wymiary studni doświetlających mają być min. 10cm większe od wymiaru stolarki w świetle ościeży i głębokość 40cm.

- Obramowanie studni obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100cm

- Wyrównanie i uzupełnienia nawierzchni kostką betonową gr. 6cm o wyglądzie i kolorze zbliżonym do istniejącej, ułożonej na warstwie cementowo - piaskowej o gr. 3 cm.

f) Rozbiórka doświetlenia z luksferów ( ok. 20,24m2)w łączniku oraz wykonanie nowych otworów okiennych wraz z:

  - częściowym zamurowaniem bloczkami z gazobetonu ściany gr. 36cm

  - wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych 2xL19 (oparcie belki na murze min. 15 cm) – szt. 3

  - montaż okien z PCV o wymiarach  So=160,0 i Ho=190,0cm i wyglądzie( szerokość ramiaków, podział okna, odległość pomiędzy ramiakami) zbliżonym do sąsiednich okien w części nowszej budynku starostwa; Do wyceny przyjąć szybę podwójną (jednokomorową) 4/16arg/4 TM o współczynniku przenikania ciepła równym lub mniejszym Umax =1,1 W/m2K - szt. 3

  - wykonanie parapetów zewnętrznych z płytek ceramicznych – szt.3

  - wykonanie  podokienników wewnętrznych z konglomeratu w kolorze białym gr. 3,0cm – szt.3

  - wykonaniu obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi w kolorze białym,

  - wykonanie po bokach okien atrapy faktury cegły czerwonej w nawiązaniu do istniejących okien w części nowszej budynku starostwa;

  - wykonanie tynku zewnętrznego cem. –wap. na całej powierzchni ściany                                      z nowo wmontowanymi oknami z PCV o fakturze (baranek) zbliżonej do elewacji istniejącej części nowej wraz z przemalowaniem farbą elewacyjną w kolorze w nawiązaniu do części nowej,

  - wykonanie tynków wewnętrznych cem. – wap. na całej powierzchni ściany                                      z nowo wmontowanymi oknami z PCV wraz z przemalowaniem farbą emulsyjną w kolorach jasnych.

  - Demontaż rury stalowej śr. ok. 32cm i dł. 240,0cm - szt.4

UWAGA: Demontaż  ściany z luksferów wraz z wykonaniem nowych otworów okiennych należy wykonać  etapami (piętrami).

- Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

a) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, 
b)  po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku, wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych na składowisku odpadów komunalnych

- Szczegółowy zakres zamówienia zawiera SIWZ – załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz dokumentacja projektowa wykonana przez Usługi Budowlane i Projektowe inż. Eugeniusz Donat - załącznik nr 2 do niniejszej umowy i dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 3 do niniejszej umowy

- Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego oraz SIWZ, nie wnosi do nich uwag i przyjmuje je do realizacji.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonanie przedmiotu umowy realizowane jest ze środków własnych Zamawiającego i pozyskanych dotacji.

§ 3

            - Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.

            - Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi w dniu złożenia przez kierownika budowy:

## Decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydaną przez organ samorządu zawodowego                  w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym zgodnie z art. 76a, §2 Kpa,

## Dokument (oświadczenie) potwierdzający spełnianie przez osobę kierującą robotami budowlanymi dodatkowych wymagań, o których mowa w § 24 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych,

## oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy,

## aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego osób.

            - Wykonawca zobowiązany jest  wykonać przedmiot umowy w terminie do 27 grudnia 2012 r.

            - Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego robót przed planowanym terminem ich zakończenia. Fakt zakończenia robót należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektorów nadzoru.

            - Przed zgłoszeniem odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

            - Dokumentami odbioru są: karta gwarancyjna producenta na zastosowane urządzenia i wyposażenie, oryginał dziennika budowy, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, aprobaty techniczne, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami, oświadczenia kierownika budowy 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oświadczenia kierownika budowy, 
że wbudowane materiały budowlane zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie oraz że posiada na potwierdzenie tego dokumenty.

            - Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót i zakończy czynności odbioru w terminie 7 dni.

            - Odbioru końcowego robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.

            - Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokołu odbioru końcowego robót przez osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

            - W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót usterek, Komisja sporządzi notatkę 
z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.

            - Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru końcowego robót z uwzględnieniem usunięcia wcześniej ujawnionych usterek.

            - Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 
z udziałem przedstawiciela Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, 
w ciągu 2 dni od dnia ich zgłoszenia.

            - Jeżeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadają się do usunięcia, Zamawiający według swojego wyboru:

- może odebrać przedmiot umowy, jeżeli usterki nie uniemożliwiają jego użytkowania i odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.

14. Strony uzgadniają przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

§ 4

- Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi ……………….. złotych brutto (słownie: …………………………………………………….……….), w tym należny podatek VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, w oparciu o sporządzony przez Strony protokół końcowy odbioru robót.

- Wykonawca przedłoży prawidłowo wystawioną fakturę VAT w terminie 7 dni od daty odbioru robót wymienionych w umowie.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy.

- Płatność będzie dokonana przelewem na konto bankowe Wykonawcy w …………………………. Nr  ……………………………………………………………..

- W przypadku stwierdzenia usterek, o których mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy, zapłata nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, w terminie 30 dni od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

- Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury 
o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający zatrzyma 
z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

- Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych podwykonawcom płatności, poświadczone potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur, dowodami przelewu i oświadczeniami podwykonawców 
o nie zaleganiu z należnościami, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 5

- Zamawiający ustanawia Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, którego personalia i zakres uprawnień przekaże Wykonawcy odrębnym pismem.

- Zamawiający ustanawia przedstawiciela Zamawiającego do udziału z inspektorem nadzoru 
w dokonywaniu odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających o których mowa w §3 ustęp 11.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………...

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć (wygrodzić) i oznakować teren robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych 
i pieszym oraz prowadzić roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. ).

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia na własny koszt liczników zużycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. W stosunku do elementu (części) robót,  w której to ujawniono i usunięto wadę 
w okresie gwarancyjnym - termin gwarancji będzie liczony od nowa.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na urządzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na okres odpowiadający okresowi gwarancji jakości nadanemu im przez producenta. Bieg początkowy okresu gwarancji jakości nadanemu urządzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i kończy się z upływem takiego samego okresu czasu, jak określony w gwarancji producenta urządzenia.

- Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek na własny koszt 
w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszta.

§ 8

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ……………………… złotych (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ……………..…………………………………………………

- Zamawiający zwróci/zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia faktycznego wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostałe 30% zamawiający zwróci/zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną, deklaracje zgodności.

§ 10

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót bądź urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

- opóźnienia w wykonaniu robót i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót  w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek,

- za opóźnienie w usunięciu usterek w okresie gwarancji jakości w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 25.000,00 złotych,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 25.000,00 złotych, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 645 K.c.; Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych wobec Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w § 13 ust. 1 i 3 niniejszej umowy.

- Dopuszcza się ewentualną kumulację kar o jakich mowa w ustępie 1.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

- W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje również prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania 
w wysokości utraconych przez Zamawiającego z tego tytułu środków uzyskanych dotacji przyznanych na realizację przedmiotu umowy przez instytucje zewnętrzne.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy 
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o jednej z następujących przyczyn:

- w przypadku rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego wobec Wykonawcy

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w przypadku nie respektowania przez Wykonawcę w sposób rażący żądań i zaleceń Inspektora Nadzoru,

- w przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych o złej jakości pomimo wcześniejszych bezskutecznych wezwań Inspektora Nadzoru do ich poprawy.

- W przypadkach określonych w ust. 1 odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony będą obciążone następującymi obowiązkami szczegółowymi:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót budowlanych według stanu zaawansowania na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

- Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru do dnia odstąpienia.

§ 13

- Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami i środkami, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien 
w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją 
i rękojmią.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający może dokonać potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

§ 14

  - Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

  - zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,

  - zmiany stawki podatku VAT.

  - wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia.,

  - konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej,

  - zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:

- przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. konieczności zlecenia wykonania robót dodatkowych , których konieczność wynikła w trakcie robót i nie przewidywała tego dokumentacja projektowa, bez których niemożliwe jest wykonanie zakresu umownego robót, lub opróżnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej,

- zmianę finansowania robót w poszczególnych latach związaną ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz.

- inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” tj. wynikające 
z wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności

W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi wykonawca.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 16

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 19

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część:

załącznik nr 1 –Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa

załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna

WYKONAWCA 			     		    ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu